**Klantgesprek Milanov**

**Aanwezigen:** G.Schaafsma  
 N.Lammers  
 W.Roersma  
 Y. van der Graaf

**Datum:** 12-03-2013

**Betreft:**  P3P Milanov

Voor het gesprek hadden wij een aantal vragen voorbereid (Zie bijlage 1). Wij hebben deze vragen opgesteld aan hand van de opdrachtomschrijving, we hoopten hier een zo duidelijk mogelijk antwoord op te krijgen. Dit is belangrijk voor ons, omdat wij het project na wens van de klant willen opleveren.

Uit het gesprek kwamen een aantal zaken naar voren :

1. We moeten zelf een ‘test’ database aanmaken, en deze implementeren in ons project.
2. De koppeling met het bestaan CMR systeem hoeft vooralsnog niet gemaakt te worden.
3. De website bezoeker kan de foto’s pas bekijken na het inloggen. De foto’s zouden eventueel kunnen worden voorzien van een watermerk.
4. Wij zijn vrij in het design van de website.
5. Er zijn een aantal gegevens die de website bezoeker moet invullen voordat hij zich registreert:
   1. Naam
   2. Adres
   3. Geboortedatum
   4. Email
   5. Telefoon
   6. Wachtwoord
6. De website bezoeker moet de foto kunnen filteren op categorie. (Denk aan urban, pop , rock etc).
7. In de opdrachtomschrijving stond dat er gebruik moest worden gemaakt voor Internet Secure, wij hebben echter met de klant overlegd dat wij eerst gebruik gaan maken van PayPal.
8. Wij moeten zorgen voor een simpel CMS systeem, het is de bedoeling dat de administrator de webshop kan aanpassen en eventueel nieuws kan toevoegen op de home pagina.
9. We website hoeft vooralsnog niet in andere taal worden getoond, wij zouden eventueel als we nog tijd hebben de website ook kunnen aanbieden in het Engels.
10. Er wordt geen tekst geleverd door de klant, voor nu maken wij gebruik van Lorum Ipsum.
11. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de binding met de klant wordt versterkt, hier komen wij later nog op terug.
12. Het is de bedoeling dat er onderscheid wordt gemaakt tussen bekende en onbekende klanten, denk aan een korting van 5%. Ook hier komen wij later op terug.
13. Er hoeft geen implementatieplan worden geschreven, omdat wij geen kennis hebben van hoe het bedrijf er voorstaat. Wij richten ons voor nu op de website.

Wij hebben antwoord gekregen op al onze vragen en kunnen nu aan de slag met de website. Na afloop van het gesprek hebben we afgesproken dat we over 2 weken weer een afspraak maken, zodat wij kunnen laten zien waar wij aan hebben gewerkt, ook is er afgesproken dat er iedere schoolweek op dinsdag wordt afgesproken.